Утверждаю:

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Камфарин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2021 г. |
|  1. Подпрограмма 1  | Уличное освещение Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ  | Увеличение протяженности линий уличного освещения и сокращения аварийных ситуаций на сетях уличного освещения Щепкинского сельского поселения  | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 3555,3 | 3365,2 |
|  1.1.Мероприятие 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Заведующий сектором  | Бесперебойное освещение улиц поселения в темное время суток  | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 3205,3 | 3063,6 |
| 1.2 Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения  | Расширение сетей уличного освещения | Заведующий сектором ЖКХ  | Расширение освещения улиц поселения в темное время суток | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 350,0 | 301,6 |
| 2.Подпрограмма 2  | Озеленение территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ  | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;Снижение уровня аллергичной заболеваемости граждан в период цветения карантинной и сорной растительности на территории. | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1Мероприятие 1  | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворенном состоянии | Заведующий сектором ЖКХ  | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Мероприятие 2 | Покос растительности  | Заведующий сектором ЖКХ  | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 0,0 | 0,0 |
| 3.Подпрограмма 3 | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах  | Заведующий сектором ЖКХ  | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 10779,5 | 10280,5 |
| 3.1.Мероприятие 1  | Благоустройство  | Заведующий сектором ЖКХ  | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 4549,2 | 4340,4 |
| 3.2. Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ  | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 4448,6 | 4341,3 |
| 3.3 Мероприятие 3 Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов | Благоустройство | Заведующий сектором ЖКХ  | Развитие инфраструктуры в поселении | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 1781,7 | 1598,8 |