Утверждаю:

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Камфарин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2021 г. |
| 1.  Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 1327,9 | 1210,8 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заведующим сектором ЖКХ | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 800,0 | 688,9 |
| 1.2. Мероприятие 2 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение уровня благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.  Мероприятие 3 | Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 28,0 | 28,0 |
| 1.4. Мероприятие 4 | Расходы на развитие систем коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.Мероприятие 5 | Расходы по созданию и содержанию площадок ТКО | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение уровня благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 499,9 | 493,9 |
| 2. Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 1201,3 | 1195,5 |
| 2.1.  Мероприятие 1 | Расходы на осуществление полномочий по организации водоснабжения и водоотведения на территории Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 1200,0 | 1194,3 |
| 2.2  Мероприятие 2 | Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части граждан за коммунальные услуги на территории Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 1,3 | 1,2 |