Утверждаю:

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Камфарин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2021г. |
| 1.Подпрограмма  | Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения  | Заведующий сектором ЖКХ  | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 3085,8 | 3074,9 |
| 1.1. Мероприятие 1  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания  | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 3085,8 | 3074,9 |
|  1.2. Мероприятие 2  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно – сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ  | Повышениеуровня безопасности дорожного движения  | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 450,0  |  420,6 |
| 2. 1.Мероприятие 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения  | Заведующий сектором ЖКХ  | Повышениеуровня безопасности дорожного движения  | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 450,0 | 420,6 |