**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2025г. №\_\_\_

п. Щепкин

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 581 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»» |

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 581 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по общим, социальным и правовым вопросам Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

Аксайского района А.М. Матвеев

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности.

Сфера дорожной инфраструктуры представляет собой комплекс направлений, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения. Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

2. Описание приоритетов и целей обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в сфере реализации муниципальной программы.

Основной целью является создание условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства Щепкинского сельского поселения, а также повышение уровня безопасности движения.

Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии, в том числе для повышения безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения, ежегодно выполняются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в которые входят ремонт дорожного покрытия, устранение деформаций дорожного покрытия, планирование дорожного покрытия, добавление нового материала и уплотнение, восстановление и замена дорожных знаков, нанесение и обновление дорожной разметки, установка и ремонт искусственных дорожных неровностей, обустройство освещения, пешеходных ограждений и тротуаров, оборудование светофорных объектов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы администрации Щепкинского сельского поселения

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 (действующая редакция с изменениями от 3 июня 2024), обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Ростовской области).

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  | Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения  |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Период  реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения;  |
| 2. Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения;  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  <1> | 1. Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 78 915,7 тыс. рублей:этап I: 34 037,8 тыс. рублей;этап II: 44 877,9 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области | государственная программа Ростовской области ««Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возра-стания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы: «*Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения |
| 1.1. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возра-стание | км | 36 | 2024 год | 36 | 36 | 36 | 36 | Государственная программа «Развитие транспортной системы» от 17.10.2018 № 645 | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | - |
| *Цель 2 муниципальной программы:* «Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения» |
| 2.1. | Количество дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МП | возра-стание | шт | 2 | 2024 год | 2 | 2 | 2 | 2 | Государственная программа «Развитие транспортной системы» от 17.10.2018 № 645 | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения к концу 2030 года | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Щепкинского сельского поселения. | развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения»Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма  | снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах в Щепкинском сельском поселении. | количество дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источникфинансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» (всего),в том числе: | 17 093,2 | 13 543,3 | 14 241,4 | 44 877,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 8 933,5 | 5 383,6 | 6 081,7 | 20 398,8 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 8 159,7 | 8 159,7 | 8 159,7 | 24 479,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | 15 734,20 | 12 744,4 | 13 442,5 | 41 921,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 8 933,5 | 5 383,6 | 6 081,7 | 20 398,8 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 6 800,7 | 7 360,8 | 7 360,8 | 21 522,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1 359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»

»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возра-стания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |
| 1.1. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | 36 | 2024 год | 36 | 36 | 36 | 36 | Государственная программа «Развитие транспортной системы» от 17.10.2018 № 645 | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий ««Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» | приобретение товаров, работ и услуг | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | приобретение товаров, работ и услуг | Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 15 734,2 | 12 744,4 | 13 442,5 | 41 921,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 8 933,5 | 5 383,6 | 6 081,7 | 20 398,8 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 6 800,7 | 7 360,8 | 7 360,8 | 21 522,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 951 0409 044019Д140 244 | 15 434,2 | 12 444,4 | 13 142,5 | 41 021,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 8 933,5 | 5 383,6 | 6 081,7 | 20 398,8 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 6 500,7 | 7 060,8 | 7 060,8 | 20 622,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 951 0409 0440124240 244 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900, |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900, |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители(наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них»  | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения и искусственных сооружений на них» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 23. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на подготовку сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 25. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 26. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Признак возра-стания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения» |
| 1.1. | Количество дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МП | шт | 2 | 2024 год | 2 | 2 | 2 | 2 | Государственная программа «Развитие транспортной системы» от 17.10.2018 № 645 | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 1 359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 951 0409 0440224080 244 | 1 359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Аксайского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1359,0 | 798,9 | 798,9 | 2 956,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители(наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения»  | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |