

#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 202\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

п. Щепкин

О внесении изменений в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»»

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет – сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

Аксайского района А.М. Матвеев

Приложение

к Постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

№ 52 от «21» \_\_\_\_\_01\_\_\_\_\_2025г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щепкинского сельского поселения

«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Администрации Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере Комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения и улучшения внешнего вида территории Грушевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Комплексный характер целей муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Грушевского сельского поселения на среднесрочную перспективу.

2. Описание приоритетов и целей обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от других муниципальных образований.

Основные цели, определенные в данной программе:

- Увеличение процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением;

- Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения.

Успешная реализация поставленных задач, позволит достичь основных целей Программы, что в совокупности даст нам конечный результат реализации данной программы.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи Программы:

- Увеличение процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением;

- Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения |
| Период  реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения | 1. Увеличение процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением; |
| 2. Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; |
| 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения  <1> | 1 Уличное освещение Щепкинского сельского поселения  2. Озеленение территории Щепкинского сельского поселения  3. Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 233 517,5 тыс. рублей:  этап I: 112 101,4 тыс. рублей;  этап II: 122 416,1 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области |  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение* процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Процент охвата территорий населенных пунктов уличным освещением | возра-стание | процент | ведомствен-ный | 70 | 2024 год | 70 | 72 | 73 | 75 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - | - |
| *Цель 2 муниципальной программы:* «Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество объектов, подлежащие озеленению | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 1 | 2024 год | 1 | 1 | 1 | 1 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - | - |
| *Цель 3 муниципальной программы: «*Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество благоустроенных объектов | возра-стание | шт | ведомствен-ный | 4 | 2024 год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Увеличение уровня содержания сетей уличного освещения | | Увеличение протяженности линий уличного освещения и сокращение аварийных ситуаций на сетях уличного освещения Щепкинского сельского поселения. | | Процент охвата территорий населенных пунктов уличным освещением |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1. | Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения | | улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения; | | Количество объектов, подлежащие озеленению |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | |
| 1.3.1 | обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения. | | Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | | Количество благоустроенных объектов |

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | |  |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | всего | |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1. | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» (всего),  в том числе: | | 46 748,8 | | 37 259,0 | | 38 408,3 | | 122 416,1 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 8 827,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 827,3 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 37 921,5 | | 37 259,0 | | 38 408,3 | | 113 588,8 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 8 200,0 | | 8 300,0 | | 8 500,0 | | 25 000,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 8 200,0 | | 8 300,0 | | 8 500,0 | | 25 000,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 1 000,0 | | 1 200,0 | | 1 300,0 | | 3 500,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 1 000,0 | | 1 200,0 | | 1 300,0 | | 3 500,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе: | | 37 548,8 | | 27 759,0 | | 28 608,3 | | 93 916,1 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | | 8 827,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 827,3 | |
| бюджет Аксайского района | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | | 28 721,5 | | 27 759,0 | | 28 608,3 | | 85 088,8 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

III. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «*Увеличение* процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Процент охвата территорий населенных пунктов уличным освещением | возра-стание | процент | 70 | 2024 год | 70 | 72 | 73 | 75 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» | приобретение товаров, работ и услуг | Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 8 200,0 | 8 300,0 | 8 500,0 | 25 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 8 200,0 | 8 300,0 | 8 500,0 | 25 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения»  (всего), в том числе: | 951 0503 01140124180 244 | 4 200,0 | 4 300,0 | 4 500,0 | 13 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 4 200,0 | 4 300,0 | 4 500,0 | 13 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения»  (всего), в том числе: | 951 0503 01140124290 244 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 23. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 25. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 26. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, подлежащие озеленению | возра-стание | шт | 1 | 2024 год | 1 | 1 | 1 | 1 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 3 500,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 3 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 951 0503 01140224230 244 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 3 500,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 3 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н. |
| Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения | Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возра-стания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных объектов | возра-стание | шт | 4 | 2024 год | 4 | 4 | 4 | 4 | - | отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству» | приобретение товаров, работ и услуг | Мероприятия по благоустройству | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9)» | приобретение товаров, работ и услуг | Реализация инициативного проекта | Условная единица | 0 | - | 1 | - |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября)» | приобретение товаров, работ и услуг | Реализация инициативного проекта | Условная единица | 0 | - | 1 | - |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Октябрьский, ул.Ленина)» | приобретение товаров, работ и услуг | Реализация инициативного проекта | Условная единица | 0 | - | 1 | - |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» | приобретение товаров, работ и услуг | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Условная единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | Х | 37 548,8 | 27 759,0 | 28 608,3 | 93 916,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 8 827,3 | 0,0 | 0,0 | 8 827,3 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 28 721,5 | 27 759,0 | 28 608,3 | 85 088,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству»  (всего), в том числе: | 951 0503 1140324210 244 | 7 216,6 | 12 615,7 | 12 783,8 | 32 616,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 7 216,6 | 12 615,7 | 12 783,8 | 32 616,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9) »  (всего), в том числе: | 951 0503 11403S4641 244 | 4 270,1 | 0,0 | 0,0 | 4 270,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 270,1 | 0,0 | 0,0 | 1 270,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября)»  (всего), в том числе: | 951 0503 11403S4642 244 | 4 644,1 | 0,0 | 0,0 | 4 644,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 1 644,1 | 0,0 | 0,0 | 1 644,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Октябрьский, ул.Ленина)»  (всего), в том числе: | 951 0503 11403S4643 244 | 5 377,3 | 0,0 | 0,0 | 5 377,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 2 827,3 | 0,0 | 0,0 | 2 827,3 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 951 0505 1140300590 110 | 8 381,3 | 8 759,0 | 9 153,3 | 26 293,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 8 381,3 | 8 759,0 | 9 153,3 | 26 293,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 951 0505 1140300590 240 | 7 648,9 | 6 374,5 | 6 661,4 | 20 684,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 7 648,9 | 6 374,5 | 6 661,4 | 20 684,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»  (всего), в том числе: | 951 0505 1140300590 850 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Щепкинского сельского поселения | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственные исполнители  (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график» | до 01.03.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9) » | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 15. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9) » в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 19. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября)» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 20. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября)» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 21. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 23. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 24. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Октябрьский, ул.Ленина)» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 25. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Октябрьский, ул.Ленина)» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график» | до 01.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Служебная записка | информационная система отсутствует |
| 27. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 01.04.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
| 28. | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | до 01.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 29. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 30. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2025 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 31. | Контрольная точка 1.1.«Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы» | до 09.01.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Муниципальное задание.  Бюджетная смета. | информационная система отсутствует |
| 32. | Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие» | до 01.07.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие | информационная система отсутствует |
| 33. | Контрольная точка 1.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | до 25.12.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 34. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2026 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 35.. | Контрольная точка 1.1.«Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы» | до 09.01.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Муниципальное задание.  Бюджетная смета. | информационная система отсутствует |
| 36. | Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие» | до 01.07.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие | информационная система отсутствует |
| 37.. | Контрольная точка 1.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | до 25.12.2026 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 38.. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2027 году» | Х | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Х | Х |
| 39.. | Контрольная точка 1.1.«Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы» | до 09.01.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Муниципальное задание.  Бюджетная смета. | информационная система отсутствует |
| 40.. | Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие» | до 01.07.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие | информационная система отсутствует |
| 41.. | Контрольная точка 1.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | до 25.12.2027 | Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |