Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1. Подпрограмма 1  Уличное освещение Щепкинского сельского поселения | Уличное освещение Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Увеличение протяженности линий уличного освещения и сокращения аварийных ситуаций на сетях уличного освещения Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 3 024,6 | 3 024,5 |
| 1.1.  Мероприятие 1  1Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Бесперебойное освещение улиц поселения в темное время суток | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 3 024,6 | 3 024,5 |
| 2.  Подпрограмма 2  Озеленение территории Щепкинского сельского поселения | Озеленение территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;  Снижение уровня аллергичной заболеваемости граждан в период цветения карантинной и сорной растительности на территории. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.1Мероприятие 1  Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворенном состоянии | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Мероприятие 2  Покос растительности | Покос растительности | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 3.  Подпрограмма 3  Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 8 303,7 | 0,0 |
| 3.1.Мероприятие 1  Благоустройство | Благоустройство | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 5 350,0 | 0,0 |
| 3.2. Мероприятие 2  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 2 410,5 | 0,0 |
| 3.2. Мероприятие 3  Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 542,2 | 0,0 |