Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1.Подпрограмма 1Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ и ЧС | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания  | с 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 1 051,9 | 1 051,8 |
| 1.1.Мероприятие 1Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства  | Заведующим сектором ЖКХ и ЧС | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов  | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 426,1 | 426,1 |
| 1.2. Мероприятие 2 Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации  | Заведующим сектором ЖКХ и ЧС | Повышение уровня благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения  | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.Мероприятие 3Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры  | Заведующим сектором ЖКХ и ЧС | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания  | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 600,0 | 599,9 |
|  1.3.Мероприятие 3Расходы на развитие систем коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры  | Заведующим сектором ЖКХ и ЧС | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания  | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 25,8 | 25,8 |