Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2020г. |
| 1.Подпрограмма  «Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения» | Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 2 556,2 | 2 556,2 |
| 1.1.  Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 2 556,2 | 2 556,2 |
| 1.2. Мероприятие 2  Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно – сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения» | Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Повышение  уровня безопасности дорожного движения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2. 1.  Мероприятие 1  Обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспечение безопасности дорожного движения | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Повышение  уровня безопасности дорожного движения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |