Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2019 г. |
| 1.  Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2019г. | 31.12.2019 г. | 5 463,4 | 4 673,7 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заведующим сектором ЖКХ | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 550,0 | 460,2 |
| 1.2. Мероприятие 2 | Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение уровня благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 3 059,7 | 2 359,8 |
| 1.3.  Мероприятие 3 | Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры | Заведующим сектором ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения Щепкинского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 1 853,7 | 1 853,7 |