Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2019г. |
| 1.Подпрограмма | Развитие дорожной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, в том числе соединение сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 1 582,6 | 1 581,4 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 1 032,5 | 1 032,5 |
| 1.2. Мероприятие 2 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция, включая разработку проектно – сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором ЖКХ | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для поддержания | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 550,1 | 548,9 |
| 2. Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Повышение  уровня безопасности дорожного движения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 300,0 | 279,9 |
| 2. 1.  Мероприятие 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Заведующий сектором ЖКХ | Повышение  уровня безопасности дорожного движения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 300,0 | 279,9 |