| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 14. | 03. | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | № | 94 |

Об утверждении отчета о реализации в 2012 году целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 04.04.2012г. № 216 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Щепкинском сельском поселении»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах», утвержденной постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.09.2010г. № 460 согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации в 2012 году целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах» на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения www.schepkin.aksayland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                  С.С. Быковский

Приложение к постановлению

Администрации Щепкинского сельского

поселения от 14.03.2013г. № 94

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 2009-2012 годах»

Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.09.2012г. № 460 была принята целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах».

Основной целью реализации программы является создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав.

Для реализации указанной цели в поселении был разработан ряд мероприятий, заключающихся в обеспечении функционирования технических средств организации дорожного движения и предупреждении опасного поведения участников дорожного движения.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий составил 1170,0 тыс. рублей, из них в 2012 году 440,0 тыс. рублей, фактически освоено в 2012 году 439,5 тыс. рублей.

Источником финансирования Программы являлись средства бюджета Щепкинского сельского поселения. Бюджетные ассигнования были направлены на приобретение и установку дорожных знаков, искусственных неровностей и остановочных павильонов, их текущий ремонт и содержание.

Программные мероприятия, запланированные целевой программой «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах», были выполнены в полном объеме. Выполнение программных мероприятий, можно оценивать, как эффективное.

Приложение 1 к отчету

о реализации в 2012 году целевой

программы «Безопасность дорожного

движения на территории Щепкинского

сельского поселения в 2009-2012 годах»

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюджет-ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1170.0 |  |  | 1170.0 |  | 440.0 |  |  | 440.0 |  | 439.5 |  |  | 439.5 |  |  |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | 709.7 |  |  | 710.0 |  | 140.0 |  |  | 140.0 |  |  |  |  | 139.6 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка остановочных павильонов | 220.0 |  |  | 220.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  | 160.0 |  |  | 160.0 |  |  |
| 3 | Содержание и текущий ремонт дорожных знаков, искусственных неровностей и остановочных павильонов | 240.0 |  |  | 240.0 |  | 140.0 |  |  | 140.0 |  | 139.9 |  |  | 139.9 |  |  |

Приложение 2 к отчету

о реализации в 2012 году целевой

программы «Безопасность дорожного

движения на территории Щепкинского

сельского поселения в 2009-2012 годах»

Целевые показатели целевой программы «Безопасность

дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Приобретение и установка остановочных павильонов | шт | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков, искусственных неровностей | шт | - | 83 | 16 | 15 |
| 3 | Текущий ремонт и содержание дорожных знаков, искусственных неровностей, остановочных павильонов | шт | - | 1 | 15 | - |
| 4 | Текущий ремонт и содержание искусственных неровностей, остановочных павильонов | м.кв. | - | - | - | 10.7 |

Приложение 3 к отчету

о реализации в 2012 году целевой

программы «Безопасность дорожного

движения на территории Щепкинского

сельского поселения в 2009-2012 годах»

Информация об оценке эффективности реализации целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах» за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2009-2012 годов»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2009 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | Приобретение и установка остановочных павильонов | шт | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков, искусственных неровностей | шт | - | 83 | 16 | 15 | - | - | 83 | - | 16 | - | 15 | - |
| 3 | Текущий ремонт и содержание дорожных знаков, искусственных неровностей, остановочных павильонов | шт | - | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - |
| 4 | Текущий ремонт и содержание искусственных неровностей, остановочных павильонов | м.кв. | - | - | - | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 10.7 | - |