| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 23. | 06. | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | № | 244 |
| п. Октябрьский |

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения и составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 27.07.2009 N 57 "О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении", в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения и составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития  Щепкинского сельского поселения и составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации Щепкинского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Щепкинского сельского поселения Литвинову Г.Т.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                     С.С. Быковский

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Администрации Щепкинского

сельского поселения

# Приложение

к постановлению администрации

Щепкинского сельского поселения

от 23.06.2014г. N  244

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения и составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение специалистом-экономистом Администрации Щепкинского сельского поселения: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2017 года; индексов-дефляторов на 2015 – 2017 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2015 – 2017 годы | до 24 июня 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 2. | Получение специалистом жилищно-коммунального хозяйства информации по ожидаемым темпам роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 – 2017 годы | до 24 июня 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 3. | Получение (разработка) и представление в отдел экономики и финансов администрации Щепкинского сельского поселения: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2012 – 2014 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения на 2015 – 2017 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора уточнение данных по фонду оплаты труда по Щепкинскому сельскому поселению | до 24 июня 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 3.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Щепкинского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2015 – 2017 годы | до 15 июля 2014г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 3.3. | Прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения на 2015 – 2017 годы в соответствии с формами, доведенными Администрацией Аксайского района | с 23 июня 2014г. по 18 июля 2014г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 3.4. | Данных бюджета Щепкинского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2012 – 2013 годы, оценка 2014 года, прогноз на 2015 – 2017 годы | до 18 июля 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 3.5. | Информации об объемах поступлений и задолженности по налогу на доходы физических лиц: факт I квартала 2014 г., факт I полугодия 2014 г., факт 9 месяцев 2014 г., отчет за 2014 год | по мере предоставления отчетности | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В., старший инспектор Петрова Е.Н. |
| 3.6. | Предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета Щепкинского сельского поселения при предоставлении льгот по местным налогам | до 30 июня 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 3.7. | Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Щепкинского сельского поселения по состоянию на 1 января 2014 г. (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (МО) | до 2 июня 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 3.8. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Щепкинского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц | до 1 июля 2014 г. | старший инспектор Петрова Е.Н. |
| 3.9. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Щепкинского сельского поселения на 2015 – 2017 годы | до 1 июля 2014 г. | старший инспектор Петрова Е.Н. |
| 3.10. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Щепкинскому сельскому поселению на 2015 – 2017 годы, по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации налогам на совокупный доход налогам на имущество государственной пошлине задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | до 15 июля 2014 г. до 15 июля 2014 г. до 15 июля 2014 г. до 15 июля 2014 г. до 1 июля 2014г. до 1 июля 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. главный специалист Гайдарь Е.А. главный специалист Гайдарь Е.А. ведущий специалист Чеботарева А.А., старший инспектор Петрова Е.Н. заместитель главы Литвинова Г.Т. старший инспектор Петрова Е.Н. |
| 3.11. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности по Щепкинскому сельскому поселению на 2015 – 2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 15 июля 2014 г. | специалист первой категории Чеха С.В., старший инспектор Терехов М.Ю. |
| 3.12. | Оценки налогового и неналогового потенциала по Щепкинскому сельскому поселению на 2015 – 2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 31 июля 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 3.13. | Прогноза среднемесячной заработной платы по Щепкинскому сельскому поселению на 2015 – 2019 годы | до 2 июля 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 3.14. | Расчетов, используемых при формировании бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, по формам, установленным Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 13.08.2012 № 480 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | до 15 августа 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Щепкинского сельского поселения | до 15 июля 2014г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 5. | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «Об установлении земельного налога» и проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «Об установлении налога на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 июля 2014г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 6. | Формирование и представление Главе Щепкинского сельского поселения параметров бюджета Щепкинского сельского поселения на 2015-2017 годы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований на 2015 – 2016 годы; объемы бюджетных ассигнований на 2017 год | до 19 августа 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 7. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Щепкинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения на 2015 –2017 годы» | до 19 августа 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 8. | Рассмотрение Главой Щепкинского сельского поселения: |  |  |
| 8.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 18 июля 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 8.2. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 11 июля 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 8.3. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 – 2017 годы | до 15 июля 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 8.4. | Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2015 – 2017 годы | до 15 июля 2014 г. | заместитель Главы Литвинова Г.Т. |
| 8.5. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Щепкинского сельского поселения, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета Щепкинского сельского поселения, на 2015 – 2017 годы | до 15 августа 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 8.6. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Щепкинского сельского поселения, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета Щепкинского сельского поселения, на 2015 –2017 годы | до 15 августа 2014 г. | ведущий специалист Подкопаева Е.Л. |
| 8.7. | Муниципальных программ Щепкинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2015 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Щепкинского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | до 1 сентября 2014 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Щепкинского сельского поселения |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Щепкинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Щепкинского сельского поселения на 2015–2017 годы» | до 16 сентября 2014г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 10. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Щепкинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения за 2014 год» | до 1 октября 2014 г. | главный специалист Гайдарь Е.А. |
| 11. | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О бюджете Щепкинского сельского поселения Аксайского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15 октября 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 12. | Представление на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, собственности Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения в соответствии со ст.26 Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 27.07.2009г. №57 «О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении»: проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О бюджете Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения; проекта решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Щепкинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с пояснительной запиской; прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения с пояснительной запиской; предварительных итогов социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения за истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения за текущий финансовый год | до 1 ноября 2014 г. до 1 ноября 2014 г. до 1 ноября 2014 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. специалист первой категории Чеха С.В. начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |
| 13. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Щепкинского сельского поселения | до 1 февраля 2015 г. | начальник отдела экономики и финансов Козлова Е.В. |